东南大学南通海洋高等研究院展厅装修设计服务项目

设计招标文件

招 标 人：东南大学南通海洋高等研究院

招标代理：上海申邑工程咨询有限公司

日    期：二〇二五年二月

第一章 招标公告

东南大学南通海洋高等研究院

展厅装修设计服务项目

招标公告（资格后审）

一、本招标项目东南大学南通海洋高等研究院展厅装修设计服务项目（项目名称）已由相关部门批准建设。项目招标人为东南大学南通海洋高等研究院。建设资金来自  自筹  （资金来源）。项目已具备招标条件，现对该项目的设计进行公开招标。

二、项目概况与招标范围

1.工程地点：南通市崇川区紫琅科技城2号楼；

2.工程规模：约293平方米，位于紫琅科技城2号楼1层展厅预留区。

3. 设计合同估算价：27万元。

4. 设计服务期限：

4.1、总周期30日历天，中标后15天内提交首轮方案设计成果，组织汇报并根据各方意见不断修改完善。

4.2、方案设计经招标人认可后15天内提交初步设计、施工图设计成果。

5.质量要求：符合国家和地方相关规范、规程，满足使用单位要求，确保顺利通过各部门审批。

6.标段划分：本项目划分为一个标段。

7.本项目设计范围：项目位于南通创新区紫琅科技城2号楼，以展现研究院开放形象、体现研究院发展动力、彰显研究院文化品位为主旨，内容主要包括研究院概况、发展战略、总体规划、中心介绍、已有成果介绍、未来展望等。

本项目范围2号楼1层约293平方米平展厅空间，主要包括陈列展示空间及配套设施等。项目内容主要为方案设计、初步设计、施工图设计、施工现场服务。所有设计图纸必须满足国家规定的设计标准规范及业主需求，满足现行消防规范，并通过施工图审查。

具体详见设计任务书。

三、投标人资格要求

1.资质类别和等级：具有独立法人资格并具备工程设计综合甲级资质或建筑工程设计事务所/建筑设计事务所甲级资质或建筑行业设计乙级（含）以上资质或建筑行业（建筑工程）专业设计乙级（含）以上资质。并在人员、设备、资金等方面具有相应的设计能力。

2.拟派项目负责人资质等级：具备国家一级注册建筑师执业资格，且注册单位为投标单位。

3.资格审查的必要合格条件：

（1）具有独立订立合同及履行合同的能力；

（2）未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；

（3）企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的（以江苏省住房和城乡建设厅公告为准）；

（4）企业的资质类别、等级应具备的资格条件满足招标公告要求；

（5）投标文件中的重要内容没有失实或者弄虚作假；

（6）拟派项目负责人为企业正式人员（须提供拟派人员与投标企业双方签订的有效劳动合同及社保机构出具的由企业为拟派项目负责人缴纳的 2024年8月至 2025年1月连续6个月的社保缴费清单）。

（7）本设计项目  不接受   联合体投标。

四、招标文件的获取

1.招标文件获取时间为：自本招标公告发布之日起至2025年 2月26日14时00分（北京时间）；

2.本工程投标人的资格审查采用资格后审方式，招标人不组织投标人对工程现场的集中踏勘。凡有意参加投标者请于投标截至时间前登录东南大学南通海洋高等研究院官网直接下载招标文件。

五、投标文件的递交

1.投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2025年2月26日14时00分（北京时间），文本投标文件递交地点为南通市崇川区桃坞路2号友谊大厦10楼。

2.逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

六、评标办法

本项目设计采用综合评估法评标方法，具体详见招标文件第六章。

七、发布信息的媒介

本次招标公告在东南大学南通海洋高等研究院官网上发布。

所有信息资料在网站上一经公布，视为投标人已知悉并且按要求进行了修改，招标人无需采取其他方式另行通知。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后网上发出的文件为准。否则，由此引起的损失及责任由投标人自行承担。

八、联系方式

招  标  人：东南大学南通海洋高等研究院

联 系 人：王女士

电    话：051355881607

招标代理：上海申邑工程咨询有限公司

地    址：南通市桃坞路2号友谊大厦10楼

联 系 人：曹杰

电    话：18012240098

- 投标须知及投标须知前附表

# 一、投标须知前附表

| 序号 | 内容规定 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：东南大学南通海洋高等研究院展厅装修设计服务项目 建设地点：南通市崇川区紫琅科技城2号楼 工程规模：总建筑面积约293平方米 资金来源： 自筹 招标方式： 公开招标 总设计周期 30 天。 ①中标后15天内提交首轮方案设计成果，组织汇报并根据各方意见不断修改完善。 ②方案设计经招标人认可后15天内提交初步设计、施工图设计成果。 其余节点必须满足招标单位建设进度的相关要求。 |
| 2 | 设计范围：详见招标公告 |
| 3 | 1.投标人在递交投标文件的同时，应按规定的金额、形式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。 2.本工程投标保证金数额为人民币5000元整。 备注：现金，用信封密封，注明项目名称，并加盖单位公章。 |
| 4 | 履约保证金数额：合同价的5%。 |
| 4 | 本工程不组织现场踏勘，投标人自行与招标人联系对现场及其周围环境进行考察，以便投标人获取有关编制投标文件的签署合同所涉及现场的资料。投标人承担踏勘现场所发生的自身费用。 招标人向投标人提供有关现场的资料和数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料，但招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。 |
| 5 | 投标有效期：投标截止日后 45 日历天内有效。 投标文件内容及份数： 正本壹份，副本肆份 。（技术标暗标，不区分正副本；） |
| 6 | 投标文件递交截止时间：2025年2月26日14时00分（北京时间） 提交地点：江苏省南通市桃坞路2号友谊大厦10楼 |
| 7 | 开标时间：2025年2月26日14时00分（北京时间） 开标地点：江苏省南通市桃坞路2号友谊大厦10楼 |
| 8 | 中标人在收到中标通知书后 7 天内，应派代表与招标人联系，商讨签订合同事宜，并完成合同订立。 |
| 9 | 1、投标人提交的投标文件所含全部设计成果，自提交投标文件之日起即视为其知识产权和所有权均归招标人所有，招标人有权随时加以利用。 2、未中标投标人应保证招标人采用其投标设计文件不受到第三方关于侵犯设计权的指控，任何第三方如果提出侵权指控，该投标人应与第三方交涉，承担可能发生的一切法律责任、后果和费用，并赔偿招标人的损失。 |
| 10 | 招标人：东南大学南通海洋高等研究院 联系人：王女士 联系电话：051355881607 |

# 二、投标须知

# （一）总则

1、工程说明

1.1本招标工程说明详见投标须知前附表（以下简称“前附表”）第1项。

1.2根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目设计服务进行招标。

2、招标内容和范围、设计周期及设计工作要求

2.1 本次招标的内容和范围见前附表第2项；

2.2 本工程设计周期要求见前附表第1项；

2.3 本工程设计工作要求应满足下列要求：

（1）提交的勘察报告应满足国家规范及设计和岩土工程审查的要求。如中标单位不具备本工程相应勘察资质的，应分包给具有相应专业资质的单位，分包单位的确定需经过招标人认可。勘察设计合同须按招标人要求单独签订。

（2）提交的设计文件应符合国家、省、市有关行业主管部门制定的设计标准、规范、规程、规定，并通过建设行政主管部门的施工图审查。在施工审查阶段应派专人配合招标人工作，其费用应包括在投标报价中。

（3）若建设行政主管部门或招标人认为中标人所提交的施工图需要进一步完善设计、编制设计文件及相应修正设计概算，则中标人应无条件执行，其费用应包括在投标报价中。

（4）工程施工时，设计人必须派驻现场设计代表，协助解决各种和设计有关的施工与设计问题，包括修改、完善设计或局部变更设计；同时，按规定参加工程质量及竣工验收工作,其费用也包括在投标报价中。

（5）其他工作包括：包括并不限于设计必需的现场踏勘及测量、效果图及方案多媒体汇报材料制作、与各相关部门沟通衔接工作、施工图阶段设计成果会审直至审查通过、项目实施全过程现场服务、工程实施过程中招标人要求的增补设计及设计变更等。

2.3.7其余详见《第三章设计及成果要求》。

3、资金来源

3.1本工程资金来源见前附表第3项。

4、投标人资格要求

4.1资质类别和等级：具有独立法人资格并具备工程设计综合甲级资质或建筑工程设计事务所/建筑设计事务所甲级资质或建筑行业设计乙级（含）以上资质或建筑行业（建筑工程）专业设计乙级（含）以上资质。并在人员、设备、资金等方面具有相应的设计能力。

4.2拟派项目负责人资质等级：具备国家一级注册建筑师执业资格，且注册单位为投标单位。

4.3资格审查的必要合格条件：

（1）具有独立订立合同及履行合同的能力；

（2）未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；

（3）企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的（以江苏省住房和城乡建设厅公告为准）；

（4）企业的资质类别、等级应具备的资格条件满足招标公告要求；

（5）投标文件中的重要内容没有失实或者弄虚作假；

（6）本设计项目  不接受   联合体投标。

5、投标费用

5.1、投标人承担参与投标可能发生的全部费用，招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5.2、招标人不收取任何费用。

5.3、本项目招标代理服务费由成交单位在评标结束时向招标代理一次性支付，招标代理服务费计取标准：参照国家计划委员会下发的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格【2002】1980号文），按中标价作为计费基础，不足3000元，按3000元收取。

5.4、评审费：按实收取

# （二）招标文件内容、澄清及修改

6、招标文件的组成

6.1招标文件包括下列内容:

第一章：招标公告

第二章：投标须知及投标须知前附表

第三章：设计及成果要求

第四章：合同条款

第五章：投标文件格式

第六章：评标办法

6.2除上述内容外，招标人在东南大学南通海洋高等研究院官网上发布的对招标文件的所有澄清和修改内容，均作为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

6.3投标人应认真审阅招标文件所有的内容，如果投标人的投标文件不能实质性地响应招标文件要求，将作废标处理。

7、招标文件的澄清

7.1要求澄清招标文件的投标人，应在2025年2月12日16:30时（北京时间）前以电子邮件的方式（不具单位名称）向招标代理提出要求澄清的问题（电子邮箱： 676682149@qq.com 。招标人在投标截止前将以书面形式予以解答，此书面答复（包括对询问的解释，但不说明询问来源）将以补充书面文件形式发布至东南大学南通海洋高等研究院官网，由此而产生的对招标文件内容的修改，将均以书面修改通知的方式发出。

7.2投标单位对招标单位提供的招标文件所做出的推论、解释和结论，招标单位概不负责。投标单位由于对招标文件的任何推论和误解以及招标单位对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标单位自负。

8、招标文件的修改

8.1招标单位可能会以补充通知的方式修改招标文件，补充通知将作为招标文件的组成部分，具有与招标文件同等效力。

8.2招标文件修改通知将发布在东南大学南通海洋高等研究院官网。

8.3为使投标人有合理的时间将修改通知内容考虑进去，招标人可以酌情延长递交投标文件的截止日期，具体时间将在修改通知中写明。当招标文件、修改通知内容相互矛盾时，以最后发出的书面通知为准。

# （三）投标报价

9、投标报价应包括完成招标文件所确定的设计范围和合同条款上所列的全部费用。不得以任何理由予以重复。除非招标人对招标文件予以修改，投标人应按本招标文件及招标人提供的技术资料进行报价。任何有选择的报价将不予接受。

9.1投标报价要求：

9.1.1设计费采用固定总价报价方式。

9.1.2本工程招标人设定招标控制价为人民币贰拾柒万元整（¥270000元）。投标报价不得高于或等于招标控制价，否则作废标处理。

9.1.3投标报价的原则：投标总价为完成招标文件约定的所有设计任务的全部费用。（该费用必须综合考虑前期调查、现场服务、设计变更等与本项目设计有关的一切费用，包括勘察费用）

（2）现场服务费已含在报价中，现场服务费不得少于设计费总额的30%。

（3）设计费最终结算数以审计机关审计结果为准。

9.1.4设计费报价中应包括后续的现场服务费，现场服务费不得少于设计费总额的30%，该费用中不含现场服务履约保证金。

9.2中标人必须根据招标人的要求对施工图进行修改，直至招标人满意为止，设计费不作调整。并对所承担项目设计的完整性负责。中标单位不履行的，招标人有解除合同、追究违约责任、要求赔偿损失等权利。

9.3投标设计成果的使用说明

9.3.1中标的投标人（以下简称中标人）应保证招标人不受到来自第三方关于侵犯设计权的指控，任何第三方如果提出侵权指控，中标人应与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任以及费用和造成的后果，并赔偿招标人的损失。

9.3.2未经投标人书面同意，招标人不得将交付的技术标文件向第三方转让或用于本招标范围外的其他建设项目。招标人对未中标的投标人经济补偿标准，详见投标须知前附表。

# （四）投标文件

10、投标文件包括下列内容：

本项目投标文件由资格审查文件、商务标、技术标、电子投标文件四部分组成。

10.1 资格审查文件应包括下列内容：

10.1.1 投标文件格式中的“四、资格证明文件格式”中的所有表格；

10.1.2企业营业执照、企业资质证书；

10.1.3项目负责人资质证书；

10.1.4项目负责人为投标单位正式人员的证明材料（须提供拟派人员与投标企业双方签订的有效劳动合同及社保机构出具的由企业为拟派项目负责人缴纳的 2024年8月至 20225年1月连续 6 个月的社保缴费清单）；

10.1.5投标人认为必要的其他资料。

以上所有复印件均需加盖投标单位公章。

未尽之处具体详见第六章“评标办法”中的“资格审查标准汇总表”。提供的资格审查材料及审查标准，前后矛盾的以《资格审查标准汇总表》为准。

10.2商务标应包括下列内容：

10.2.1 投标函；

10.2.2 法定代表人资格证明；

10.2.3 法定代表人授权委托书（如有）；

10.2.4企业业绩；

10.2.5项目负责人业绩；

10.2.6项目负责人实力；

10.2.7项目组其他成员实力。

10.3技术标应包括以下内容：（暗标）

10.3.1投标人根据第六章评标方法内的技术标评分细则相关要求编写技术标。

10.4电子投标文件应包括下列内容：

10.4.1电子版单独封装的U盘（必须提供），电子版为有签字盖章的资格审查文件及商务标、技术标的PDF文件。

11、投标保证金

11.1人民币5000元，递交形式：按照投标须知前附表要求。

凡出现弄虚作假现象的投标单位，投标保证金一律不予退还。

11.2 未中标单位的投标保证金在其定标后予以退还。

11.3 中标单位的投标保证金在设计合同生效后一周内予以退还。中标公示结束后5日内须交齐履约担保金，否则作自动放弃中标资格处理。

11.4投标人在投标有效期内撤回投标文件，投标人的投标保证金不予退还。中标通知书发出后，除不可抗力情况外，中标人出现下列情形之一的，招标人必须取消其中标资格，并不予退还其投标保证金：

11.4.1放弃中标项目的；

11.4.2拒不按照招标文件的要求提交履约保证金的；

11.4.3不与招标人签订合同的，或者在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的。

投标人（中标人）存在前款所述情形的，招标投标行政监督部门应当将其记入不良行为记录，在一年内其它政府投资项目的招标人可以据此不接受其投标。

12、投标人应当使用本招标文件提供的投标文件表式，表式可以按同样格式进行扩展。

13、投标文件的要求

13.1投标人应当按照招标文件及国家相关设计文件编制深度的规定编制投标文件。本工程设计要求详见招标文件“第三章设计及成果要求”。

13.2投标文件应使用招标文件第五章所提供的投标文件格式。

13.3投标人不得以他人名义投标，也不得利用伪造、转让、无效或者租借的资质证书参加投标。

13.4技术标采用暗标。封面统一使用无字白版封面（软封），统一使用牛皮纸密封包装，封口加盖单位公章。所有技术标均不得出现设计单位名称和相关可以识别设计单位的文字、图形和标志等，否则按废标处理。

14、投标文件的份数和签署

14.1 投标人应按投标须知前附表第5项规定的套数提交投标文件。

14.2 投标文件的正本和副本均需打印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认，并应在投标文件封面上清楚的注明“正本”或“副本”。正本与副本如有不一致之处，则以正本为准， 投标人自行承担由此可能产生的风险。

14.3 投标文件应按招标文件第五章投标文件格式的规定填写、签字、盖章。

14.4 全套投标文件应无涂改或行间插字和增删，如有修改，修改之处均应盖投标人法人章。

# （五）投标文件的递交

15、投标文件的装订、包封、密封和标志

15.1投标文件的资格审查文件、商务标、技术标、电子投标文件须分别单独装订成册。

15.2资格审查文件应装订成册，统一密封包装，包封应写明招标项目名称、投标人名称、投标日期、“资格审查文件”，并在密封封口处及投标人名称上加盖投标人法人公章。

15.3商务标应装订成册，统一密封包装，包封应写明招标项目名称、投标人名称、投标日期、“商务标文件”，并在密封封口处及投标人名称上加盖投标人法人公章。

15.4技术标应装订成册，统一密封包装，包封应写明招标项目名称、投标人名称、投标日期、“技术标文件”，并在密封封口处及投标人名称上加盖投标人法人公章。

15.5电子投标文件应单独封装，包封应写明招标项目名称、投标人名称、投标日期、“电子投标文件”，并在密封封口处及投标人名称上加盖投标人法人公章，电子投标文件中的内容应与纸质文件内容一致。

15.6投标人未按上述规定提交投标文件，其投标文件将被拒绝，并退还给投标人。

16、投标截止期

16.1投标人应按投标须知第6项规定的时间和地点将投标文件递交到指定地点。

16.2招标人可以按本须知第7条规定以修改通知的方式，酌情延长递交投标文件的截止日期。在上述情况下，招标人与投标人以前的投标截止期方面的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新的投标截止期。

16.3超过投标截止期送达的投标文件将被拒绝并原封退给投标人。

16.4提交投标文件的投标人少于三个的，招标人将依法重新招标。

17、投标文件的修改与撤回

17.1投标人可以在递交投标文件以后，在规定的投标截止期之前，以书面形式向招标人递交修改或撤回其投标文件的通知。在投标截止期以后，不得更改投标文件。

17.2投标人的修改或撤回通知，应按本须知第13条、第14条规定的要求编制、密封、标志和递交（密封袋上应标明“修改”或“撤回”字样）。

17.3投标截止期以后，在投标有效期内，投标人不得撤回其投标文件，否则其投标保证金将被没收。

# （六）开标、评标、定标

- 开标会由招标代理单位主持，由投标单位或者其推选的代表检查投标文件的密封情况。经确认无误后，当众启封投标文件及修改文件，公布投标文件的主要内容。

# 19、评标委员会

# 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。

- 评标方式及评标办法

# 评标采用保密方式，以综合评估法进行评审，评标会议由评标委员会组长主持。评标办法详见第六章。

# 22、评标过程保密

# 22.1凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料及有关中标候选人的推荐情况、与评标有关的其他任何情况均应严格保密，都不应泄露。

# 22.2投标人任何试图影响或干扰招标人和评委会的评标活动或授予合同的行动，都可能导致其投标被拒绝。

# 22.3中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标的原因做出任何解释。未中标人不得向评委会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

# 23、投标文件的澄清

# 在评标过程中，评标委员会认为需要，可以书面形式要求投标人对投标文件中的有关问题进行澄清或提供补充说明及有关资料，有关澄清的要求与答复应采用书面形式，但不应寻求、提出或允许更改投标价格或投标文件的实质性内容。若投标人拒绝回答评标委员会提出的问题，则视为不响应招标文件要求。

# 24、投标文件的响应性

# 24.1评标时，招标人将评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求。所谓实质上响应，是指投标文件应与招标文件的所有实质条款、条件和要求相符，无显著差异或保留，或者纠正这些显著差异或保留将不会对其他实质上响应招标文件要求的投标文件的投标人的竞争地位产生不公正的影响；对合同中约定的招标人的权利和投标人的义务方面不造成重大的限制。

# 24.2如果投标文件不响应招标文件实质性要求的，招标人将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

# 24.3投标文件有下述情形之一的，经评标委员会评审后按废标处理：

# (1) 投标文件中凡要求盖章、签字而未盖章、签字的，或其盖章、签字为复印件的，或正、副本数量不符合招标文件规定要求的；

# (2) 未按招标文件的要求提交投标保证金的；

# (3) 未按招标文件规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

# (4) 投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个为有效的；

# (5) 投标文件载明的招标项目设计周期超过招标文件规定期限的；

# (6) 技术标明显不符合技术规范、技术标准的要求；

# (7) 投标报价超过或等于招标文件规定的招标控制价或有效报价范围的；

# (8) 不同投标人的投标文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况；

# (9) 未按招标文件要求提供电子投标文件的；

# (10) 以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

# (11) 未响应招标文件的实质性要求和条件的，经评标委员会评审未通过的；

# (12) 组成联合体投标未提供联合体各方共同投标协议的；

# (13) 在同一招标项目中，联合体成员以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的；

# (14) 投标文件技术标出现投标人名称和相关可以识别投标人的文字、图形和标志，违反暗标要求的；

# （15）其他违反招标文件规定实质性条款的。

# 评标委员会对投标文件确认为废标的，应当由三分之二以上评委签字确认。

25、投标文件的详细评审

25.1评标委员会将对通过资格审查的投标单位技术标、商务标进行详细评审，详细评审应当在符合城市规划、消防、节能、环保的前提下，按照招标文件的要求，对技术标、商务标进行评价，确定符合招标文件要求的最优投标文件。

25.2评标委员会各成员对技术标以不公开投标人名称的暗标形式进行详细评审(即相关工作人员将没有标明投标人名称的技术标文件进行编号后，交给评委会进行评审，技术标文件评审结果确定后打开编号表核对各编号的投标人)。

25.3评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的或者因有效投标不足3个，使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标。

25.4评标委员会完成评标后，应按规定向招标人提交书面评标报告，评标报告应由评标委员会全体成员签字。对评标结论持有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。评标委员会对此应做出书面说明并记录在案。

26. 评标结果公示

# 评标结果于评审结束后在东南大学南通海洋高等研究院官网上公示，公示期不少于三日。

# （七）授予合同

27、中标

27.1确定中标人后，招标人向中标人发出中标通知书，中标通知书将成为合同的组成部分。

27.2中标人收到中标通知书后，应在7日内与招标人签订合同。中标人不与招标人订立合同的，投标保证金不予退还并取消其中标资格，并且，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。

28、合同签订

28.1中标公示发出后5日内，中标人应按本须知前附表第3项规定的金额向招标人提交履约保证金。

28.2若中标人不能按本须知第27.2条、第28.1条的规定执行，招标人将有充分的理由视为中标人放弃中标项目和签订合同的权利，并没收其投标保证金。该行为给招标人造成损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。

28.3招标人与中标人将根据《中华人民共和国民法典》的规定，依据招标文件和投标文件签订设计合同。

# （八）关于投标人异议和投诉

29、对招标文件有异议的，潜在投标人或者其他利害关系人应当在投标截止时间10日前提出。

30、对开标有异议的，应当在开标现场提出。开标结束后投标人不得对开标事项再提出异议。

31、对评标结果有异议的，投标人或者其他利害关系人应当在中标候选人的公示期间提出。

32、投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、法规和规章规定的，可以依法向招标人提出异议，也可以在知道或者应当知道之日起10日内，向有关行政监督部门投诉，但就《中华人民共和国招标投标法实施条例》第二十二条、第四十四条、第五十四条规定事项进行投诉的，应当依法先向招标人提出异议。

33、投标人提出的异议或投诉须符合苏建规字[2016]4号文的相关规定，否则，不予受理。

第三章  设计及成果要求

一、项目概况

1、项目名称：东南大学南通海洋高等研究院展厅装修设计服务项目

2、项目地址：南通市崇川区紫琅科技城2号楼

3、总建筑面积：约293平方米，位于紫琅科技城2号楼1层展厅预留区。

二、设计理念、要求及风格及范围

1、设计理念及愿景

整体协调性。主题鲜明，框架合理，重点突出，展示内容、布展形式与建筑空间协调统一，既能充分体现展示内涵，又能激发观众兴趣和情绪，整体场景感强。展区空间过渡自然协调，色彩、灯光、场景运用协调合理。

空间合理性。充分结合空间特点，高效利用现有建筑空间和环境空间，合理策划展区、展项、展柜和展品，做到主次分明，疏密有序，动静结合，展示主线逻辑清晰，有序贯穿空间始终。科学安排参观流线走向，保障人流动线安全有序。

布局艺术性。整体设计格调高雅，造型优美，在突出规划展示宣传特征的同时，体现艺术与技术碰撞的和谐美感。利用现代高科技技术，策划数字展馆功能，布局艺术化智慧城市场景。

展项创新性。打破以往国内同类展馆或过于强调“声、光、电”、或窠臼于“文字+图板”的单一展陈模式，在展示理念、风格、内容、形式和手段上体现创新，并突出南通地方特色，增加知识性和科学性、参与性和体验性，所有科技化展项在结合内容、空间基础上均要力争具有独创之亮点。

绿色可持续性。建设绿色生态、低碳环保展馆，开展节能新材料运用设计和数字智慧展馆运维设计，有效降低后期运维成本。

满足有关消防、重要展示区的安防等展示相关要求。

2、设计范围

项目位于南通创新区紫琅科技城2号楼，以展现研究院开放形象、体现研究院发展动力、彰显研究院文化品位为主旨，内容主要包括研究院概况、发展战略、总体规划、中心介绍、已有成果介绍、未来展望等。

本项目范围2号楼1层约293平方米平展厅空间，主要包括陈列展示空间及配套设施等。项目内容主要为方案设计、初步设计、施工图设计、施工现场服务。所有设计图纸必须满足国家规定的设计标准规范及业主需求，满足现行消防规范，并通过施工图审查。

三、功能需求

项目位于南通创新区紫琅科技城2号楼，以展现研究院开放形象、体现研究院发展动力、彰显研究院文化品位为主旨，内容主要包括研究院概况、发展战略、总体规划、中心介绍、已有成果介绍、未来展望等。

四、设计依据、设计内容及成果、时间进度要求

1、设计依据

1)国家或行业相关设计规范、标准及工程建设标准强制性条文。

2）发包人给设计人的委托书或设计文件；

3）发包人提交的基础资料；

4）已确认的经济技术指标及建造标准；

5）其他必要的设计资料。

2、设计内容及成果

1)设计内容

设计范围为紫琅科技城2号楼1层展厅区域内外部空间的方案设计、初步设计、施工图设计、施工现场服务。展厅面积约为293平方米，具体范围详见下图：

2）设计和布展要求

空间设计：满足建筑消防、绿色节能和生态环保等要求，尊重现有建筑结构，合理设计展厅空间布局、功能分区、参观流线等，考虑设置临展区。重点处理好空间层高和承重柱，营造通透、舒适、适宜的观展空间。展项设置充分结合建筑异型结构特质。根据不同人群设计不同观展流线。

灯光照明设计：考虑功能性、艺术性和合理性的统一，针对性设计灯光色彩和光照强度。展示空间大环境、大氛围的环境照明和场景渲染，进行视觉引导，重点展项增加特效，进行气氛烘托，实现重点细部表达。

3、设计深度

1）参照《建筑工程设计文件编制深度规定》要求，完整编制各设计阶段设计文件，包含展示项目及展区环境所涉及的所有专业的方案设计及施工图。

2）各设计阶段文件编制内容应符合国家、省、市现行有关标准、规范、规程和规定。

3）设计文件包括设计说明、技术指标、必须设备、材料表。

4）施工图设计包括各展示区域的平面、立面、剖面、顶面天花图和重要节点图、大样图。施工图设计要统筹协调弱电系统、强电系统等位置，确保展示效果，便于装饰施工。

4、设计成果

1）投标阶段设计成果：

①说明文字：包括设计定位、设计愿景、设计风格、展示手段等方面的介绍性内容。

②设计图纸：包括室内概念效果图（不超过3张），功能分区分析图，展陈流线分析图，灯光照明分析图等方面的内容。

2）方案阶段成果要求，包括但不限于：

①展区平面及顶面、立面图；

②各展区空间效果图；

③展示功能分区图；

④参观流线规划图。

⑤相关技术说明。

3）施工图阶段图纸要求，包括但不限于：

①平面及顶面布置图；

②立面图纸；

③剖面图纸；

④节点及大样图纸；

⑤相关技术说明。

五、投标成果要求

1、方案展板1张（容纳设计图和说明等所有投标技术文件内容，展板内容详见设计成果中投标阶段设计成果要求），A0规格（841mmX1189mm）,竖版，KT板裱板，黑色封边。

2、数据U盘1份，包含以上展板内容，格式为*.JPG，精度不小于150dpi。

六、设计周期

1、总周期30日历天，中标后15天内提交首轮方案设计成果，组织汇报并根据各方意见不断修改完善。

2、方案设计经招标人认可后15天内提交初步设计、施工图设计成果。

第四章  合同条款

建设工程设计合同

工  程  名  称：

工  程  地  点：

合  同  编  号：

设计证书等级：

发    包    人：

设    计    人 ：

签  订  日  期：        年     月

# 第一部分 合同协议书

发包人（全称）：

设计人（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                     设计及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

## 一、项目概况

1.项目名称：东南大学南通海洋高等研究院展厅装修设计服务项目；

2.工程规模：包括东南大学南通海洋高等研究院展厅装修设计服务项目，具体以发包人实际委托为准；

3.主要技术标准：按国家技术规范、标准及规程，达到设计任务书要求和招标文件规定的设计深度，符合有关部门审核一次性通过要求。

## 二、设计范围、阶段与服务内容

本项目范围2号楼1层约293平方米平展厅空间，主要包括陈列展示空间及配套设施等。项目内容主要为方案设计、初步设计、施工图设计、施工现场服务。所有设计图纸必须满足国家规定的设计标准规范及业主需求，满足现行消防规范，并通过施工图审查。

## 三、设计服务期

1、总周期30日历天，合同签订后15天内提交首轮方案设计成果，组织汇报并根据各方意见不断修改完善。

- 方案设计经招标人认可后15天内提交初步设计、施工图设计成果。

4、如设计人在某单项工程中出现严重损害发包人权益的行为，发包人有权立即终止合同，设计费不予支付。

## 四、合同价格形式与签约合同价

1.合同价格形式：固定总价。本合同设计费为    元，设计费中已包括发包人委托内容的所有费用。

2.本合同设履约保证金   万元，其中含工期履约保证金    万元（占履约保证金总额的40%），质量保证金     万元（占履约保证金总额的40%），现场服务保证金    万元（占履约保证金总额的20%）。待工程竣工验收备案完成后退还履约保证金。

## 五、发包人代表与设计项目负责人

发包人代表：             。

设计负责人：         。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）专用合同条款及其附件；

（2）通用合同条款；

（3）中标通知书（如果有）；

（4）投标函及其附录（如果有）；

（5）发包人要求；

（6）技术标准；

（7）发包人提供的上一阶段图纸（如果有）；

（8）其他合同文件。

在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

## 七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续，按照合同约定提供设计依据，并按合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.设计人承诺按照法律和技术标准规定及合同约定提供工程设计服务。

## 八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

## 九、签订地点

本合同在  南通市  签订。

## 十、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

## 十一、合同生效

本合同自 设计人按要求提交履约担保且双方盖章、签字后 生效。

## 十二、合同份数

本合同正本一式贰份、副本一式陆份，均具有同等法律效力，发包人执正本壹份、副本叁份， 设计人执正本壹份、副本叁份。

发包人：   （盖章）                      设计人：   （盖章）

住所：                                   住所：

邮政编码：                               邮政编码：

法定代表人或其授权的代理人：（签字）      法定代表人或其授权的代理人：（签字）

开户银行：                               开户银行：

账号：                                   账号：

电话：                                   电话：

传真：                                   传真：

电子邮箱：                               电子邮箱：

签订时间：      年      月      日

第二部分 通用合同条款

通用合同条款直接引用建市[2015]44号“住房城乡建设部 工商总局关于印发建设工程设计合同示范文本的通知” 附件《建设工程设计合同示范文本（房屋建筑工程）》（GF-2015-0209）第二部分“通用合同条款”内容。

第三部分  专用合同条款

合同协议条款将由招标人（发包人）与中标人（ 设计人）结合本项目具体情况协商后签订。以下为招标人提出涉及投标人的主要条款，投标人在投标文件中进行承诺。

## 1. 一般约定

### 1.1 词语定义与解释

1.1.1合同

1.1.1.8 其他合同文件包括：中标通知书、招标文件、投标文件及附件、双方有关工程的洽商等书面协议或文件、备忘录及工程相关会议纪要。

### 1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国建筑法》《建设工程设计管理条例》；国家及地方有关建设工程 设计管理法规和规章；建设工程批准文件。

### 1.4 技术标准

1.4.1适用于工程的技术标准包括：中华人民共和国、江苏省及南通市颁布的现行标准、规范及规程（如有冲突，按从严原则）。

1.4.2 国外技术标准原文版本和中文译本的提供方：由设计人自行提供。

1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求： / 。

### 1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：（1）合同协议书；（2）中标通知书；（3）招标文件及其补充文件；（4）投标函及其附录；（5）专用合同条款及其附件；(6)投标书及其附件；（7）通用合同条款；（8）技术标准；（9）发包人要求；（10）其他合同文件。

### 1.6 联络

1.6.1 发包人和设计人应当在7天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.6.2 发包人和设计人联系信息

发包人接收文件的地点：

发包人指定的接收人为：

发包人指定的联系电话及传真号码：

发包人指定的电子邮箱：

设计人接收文件的地点：

设计人指定的接收人为：

设计人指定的联系电话及传真号码：

设计人指定的电子邮箱：

### 1.8 保密

保密期限：永久。

2. 发包人

### 2.1 发包人一般义务

2.1.3 发包人其它义务： / 。

### 2.2 发包人代表

发包人代表

姓    名：                  ；

身份证号：                  ；

职    务：                  ；

联系电话：                  ；

电子信箱：                  ；

通信地址：                  。

发包人对发包人代表的授权范围如下：代表发包方行使本合同约定的发包方的权利和监理人需要取得发包人批准的权利。

发包人更换发包人代表的，应当提前 14 天通知设计人。

### 2.3 发包人决定

2.3.2 发包人应在 14 天内对 设计人书面提出的事项作出决定。逾期不视为认可。

3.  设计人

### 3.1 设计人义务

3.1.1 设计人 需 配合发包人办理有关许可、批准或备案手续。

3.1.3  设计人其他义务：

（1）设计人需保证项目负责人及主设计师能定期到现场提供服务。

（2）设计人应确保项目负责人及主设计师在本项目全过程均为本工程设计提供服务。

（3）方案汇报时，设计方案必须由设计院分管领导带队汇报。

### 3.2 项目负责人

3.2.1 项目负责人

项目负责人姓名：                    ；

职称资格及等级：                    ；

职称证书号：                        ；

联系电话：                ；

电子信箱：                ；

通信地址：                ；

设计人对项目负责人的授权范围如下：负责合同履行过程中的具体事宜，与第三方的协调，签署各类书面文件等。

3.2.2设计人更换项目负责人的，应提前 3 天书面通知发包人。经发包人同意后更换。

### 3.3 设计人人员

3.3.1 设计人提交项目管理机构及人员安排报告的期限：合同签订前。

3.3.3 设计人无正当理由拒绝撤换主要设计人员的违约责任：按10000元/人/次予以扣罚。。

### 3.4 设计分包

3.4.1 设计分包的一般约定

禁止设计分包的工程包括：   /  。

主体结构、关键性工作的范围：   /  。

3.4.2设计分包的确定

可以分包的专业工程：包括设计人无专项设计资质的专业工程，设计人应就该部分内容承担设计总包责任与义务。

其他关于分包的约定：如设计人不具备相应专项设计资质，应在设计进度表约定的开始节点前10天将拟分包专项设计单位提交发包人审核，得到甲方同意后委托专项设计资质单位完成专项工程设计任务。如专项设计成果经过数次汇报仍无法得到发包人认可，发包人有权另行委托单位设计，设计人支付相关设计费、专家评审费等全部费用。如存在设计分包未报发包人认可的情况，一经发现该专项设计费用予以扣除。

3.4.3 设计人向发包人提交有关分包人资料包括：另行协商。

3.4.4 分包工程设计费支付方式：分包合同中另行约定。

### 3.5 联合体

3.5.4 发包人向联合体支付设计费用的方式：   /  。

## 4. 工程设计资料

4.1 提供工程设计资料

发包人应当在工程设计前向设计人提供工程设计所必需的工程设计资料，并对所提供资料的真实性、准确性和完整性负责。

按照法律规定确需在工程设计开始后方能提供的设计资料，发包人应及时地在相应工程设计文件提交给发包人前的合理期限内提供，合理期限应以不影响设计人的正常设计为限。

4.2 逾期提供的责任

发包人提交上述文件和资料超过约定期限的，超过约定期限15天以内，设计人按本合同约定的交付工程设计文件时间相应顺延；超过约定期限15天以外时，设计人有权重新确定提交工程设计文件的时间。工程设计资料逾期提供导致增加了设计工作量的，发包人不另行支付相应设计费用，但可以相应延长设计周期。

5. 工程设计要求

### 5.1 工程设计一般要求

5.1.2.1 工程设计的特殊标准或要求： /  。

5.1.2.2 工程设计适用的技术标准：中华人民共和国、江苏省及南通市颁布的现行标准、规范及规程。

设计人完成设计工作所应遵守的法律以及技术标准，均应视为在基准日期适用的版本。基准日期之后，前述版本发生重大变化，或者有新的法律以及技术标准实施的，设计人应就推荐性标准向发包人提出遵守新标准的建议，对强制性的规定或标准应当遵照执行。

因发包人采纳设计人的建议或遵守基准日期后新的强制性的规定或标准，设计周期延长，增加的设计费用由设计人自行承担。

### 5.3 工程设计文件的要求

5.3.3 工程设计文件深度规定：按国家技术规范、标准及规程，达到 设计技术文件要求和招标文件规定的设计深度，符合有关部门审核通过要求。所有图纸要深化到满足要求为止。

5.3.5 工程的合理使用寿命年限：根据相关设计规范规定。

6. 工程设计进度与周期

### 6.1 工程设计进度计划

6.1.1 工程 设计进度计划的编制

合同当事人约定的工程设计进度计划提交的时间：合同签订前须提供，且经发包人确认。

合同当事人约定的工程设计进度计划应包括的内容：方案设计、初步设计、施工图设计各节点的进度计划安排等内容。

6.1.2 工程设计进度计划的修订

发包人在收到工程设计进度计划后确认或提出修改意见的期限：7天内，逾期不视为认可。

### 6.2 工程设计开始

根据项目总体计划，设计人应编制完整的设计进度计划表。设计过程中，如设计进度不能满足项目推进要求或存在进度风险时，发包人有权要求设计单位增加、替换设计人员。

#### 6.3 工程设计进度延误

6.3.1 因发包人原因导致工程设计进度延误

（4）因发包人原因导致工程设计进度延误的其他情形： / 。

设计人应在发生进度延误的情形后 3 天内向发包人发出要求延期的书面通知，在发生该情形后 3 天内提交要求延期的详细说明。

发包人收到 设计人要求延期的详细说明后，应在 7 天内进行审查并答复。逾期不视为认可。

#### 6.5 提前交付工程设计文件

6.5.2 提前交付工程设计文件的奖励： / 。

7．工程设计文件交付

7.1 工程设计文件交付的内容

7.1.2 发包人要求设计人提交电子版设计文件的具体形式为：

1、方案展板1张（容纳设计图和说明等所有投标技术文件内容，展板内容详见设计成果中投标阶段设计成果要求），A0规格（841mmX1189mm）,竖版，KT板裱板，黑色封边。

2、数据U盘1份，包含以上展板内容，格式为*.JPG，精度不小于150dpi。

7.2 工程设计文件交付的时间和份数：详见附件3中约定。

8. 工程设计文件审查

8.1 发包人对设计人的设计文件审查期限不超过 60 天。

8.3发包人应在审查同意设计人的工程设计文件后根据工程进度需要向政府有关部门报送工程设计文件，设计人应予以协助。

8.4 工程设计审查形式及时间安排：根据各单项工程规模及招标人要求，报送专业审图公司进行审查。审查时间根据工程进度需要安排。

9. 施工现场配合服务

9.1 发包人为设计人派赴现场的工作人员提供便利条件的内容包括：  /  。

9.2 设计人应当在交付施工图设计文件并经审查合格后，根据发包人要求提供施工现场配合服务。

10. 合同价款与支付

10.1 工程竣工验收合格后一次性付清。

10.2 付款前，设计人应提前提交符合要求的增值税专用发票，否则发包人有权顺延付款，且不承担任何违约责任。

10.3 履约担保金额及形式：合同暂定价的5%；采用银行转账或银行保函。

履约保证金的退还：工程竣工验收合格后，在设计人缴纳所有违约金及罚款后退还履约保证金。

11. 工程设计变更与索赔

11.1 在项目实施过程中，发包人对设计人的工作范围所做的包括增加、减少或修改的变更，或根据实际需要对各设计阶段时间进度计划所做的调整，构成变更设计。任何此类变更将以书面形式通知设计人。

11.2如果由于发包人设计要求更改而造成的项目复杂性的变更或性质的变更使得设计人的设计工作增加或减少，发包人与设计人可协商各设计阶段时间进度计划并调整。

11.3 设计人应于认为有理由提出延长设计周期的要求事项发生后 3 天内书面通知发包人，逾期视为自动放弃该权利。

发包人应在接到设计人书面声明后的 7 天内，予以答复。逾期不视为同意。在审查和商谈变更期间，设计人不得中止履行本合同。设计人应严格按照本合同的规定执行一切变更。

11.4 所有设计变更必须经过建设方认可后才可下发至施工单位，不允许施工单位直接与设计单位对接出具变更，设计人必须配合甲方设计变更管理工作，并负责对设计变更台账进行汇总整理。

11.5 除由发包人书面确认的重大方案调整外，其余方案及施工图调整均由设计人自行承担费用。

12. 专业责任与保险

12.2 设计人需有发包人认可的工程设计责任保险。

13. 知识产权

13.1关于发包人提供给设计人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规格以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：设计人不得向第三人泄露、转让发包人提交技术经济资料等，否则发包人有权向设计人提出索赔，索赔金额以弥补发包人实际损失（包括诉讼费、律师费）为准。

13.2 关于设计人为实施工程所编制文件的著作权的归属：发包人。

关于设计人提供的上述文件的使用限制的要求：应保证提供给发包人的图纸和编制的技术规范文件等具有合法、完全的知识产权，若由于本合同项下 设计人所提供的设计资料、方案等造成纠纷的，设计人须承担全部责任。

13.5 设计人在设计过程中所采用的专利、专有技术的使用费的承担方式：由设计人自行承担。

14. 违约责任

14.1 甲方违约责任

14.1.1 合同生效后，发包人因非设计人原因要求终止或解除合同，发包人应根据设计人已进行的实际工作量酌情支付。

14.2 乙方违约责任

14.2.1 合同生效后，设计人因自身原因要求终止或解除合同，设计人退还发包人已支付的全部设计费，且发包人有权扣除履约保证金，如不足以弥补发包人损失的，发包人有权追偿。

14.2.2乙方逾期交付工程设计文件的违约金：由于设计单位自身原因，延误了按合同规定或双方约定的设计资料及设计文件的交付时间，每延误一天，罚款5000元/天。逾期超过14日以上的，发包人有权解除本合同并扣除履约保证金。如不足以弥补发包人损失的，发包人有权追偿。

14.2.3 乙方设计文件不合格的违约金：出现图纸内部或各专业图纸相互矛盾，造成费用增加超过1万元的1000元/处，造成现场返工处理的视严重程度给予2000-5000元/处。出图深度及范围须满足施工招标要求，如不满足，则每发生一次，扣除设计人违约金1000元/次；设计深度不足、无法满足施工要求，每发生一次，扣除设计人违约金2000元/次；材料及设备品牌或技术参数应具有通用性，不得具有排他性，且应明确应有多种选择，未经甲方认可，擅自采用专利产品5000元/处。

14.2.4 设计人工程设计文件超出主要技术指标控制值比例的违约责任：扣除2000元/次违约金，且必须重新提供符合要求的设计文件。

14.2.5 设计人未经发包人同意擅自对工程设计进行分包的违约责任：扣除20000元/次作为违约金，且必须重新报发包人同意。

14.2.6经发包人认定，由于设计人设计疏漏原因导致设计变更、单项工程费用增加的，视情节轻重处罚2000元/次-5000元/次。

14.2.7设计人设计文件未达到承诺的设计质量标准：如果设计人所提交的设计方案不完善、深度不够、质量低劣而造成重大质量问题或工程返工，或达不到合同约定的设计要求（除由设计人负责在发包人约定的时间内继续完善、修改设计外），发包人有权向设计人索赔并要求设计人赔偿由此造成的100%损失，同时发包人每次按1万元计算违约金。

14.2.8本合同项目开工后，设计人应按发包人要求做好施工现场设计服务，及时处理相关设计问题。主要设计人员现场服务时间以甲方通知为准，接到甲方通知后2日内安排相应设计人员到场。

14.2.9 乙方没有起到主导方案报规、施工图审查、专家评审的义务造成计划延误的，乙方应承担相应的专家评审费，且甲方有权视情况，处以2000元/次的罚款。

14.2.10 经甲乙双方确认后的违约金，设计人必须在下个进度款节点前缴纳至发包人，否则发包人有权延期支付进度款。

15. 不可抗力

15.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：订立合同时不可预见，在合同实施过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件。包括但不限于：（1）地震、海啸、火山爆发、泥石流、暴雨（雪）、龙卷风、水灾等自然灾害；（2）战争、骚乱、暴动；（3）核反应、辐射或放射性污染；（4）空中飞行物体附落或非合同双方责任造成的爆炸、火灾；（5）瘟疫；（6）不可抗力的其他情形。

## 16. 合同解除

16.2 有下列情形之一的，可以解除合同：

（3）暂停设计期限已连续超过  /  天。

16.4 发包人向 设计人支付已完工作设计费的期限为 / 天内。

17. 争议解决

17.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：不同意。

17.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 （2） 种方式解决：

（1）向南通市仲裁委员会申请仲裁；

（2）向工程所在地人民法院起诉。

18. 其他

（一）其他违约责任

1、设计人在设计过程中，如果没有达到招标文件、合同规定的要求或国家有关的设计深度要求标准的，发包人有权终止合同，另行招标重新选择设计人完成设计人未完成的工作。若发包人已支付预付款（定金）的，设计人须返还已支付的设计费，且设计人不得要求发包人支付其他任何费用。

2、由于设计人工作失误而给发包人造成经济损失的，由此产生的一切后果由设计人承担，一切损失由设计人负责赔偿。

3、设计人员严重失职造成重大工程事故或把工程再度分包或转包给其它单位，或工作期间弄虚作假，徇私舞弊，给发包人造成损失的，发包人将有权单方面终止合同，由此造成损失由设计人承担。

4、设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充，须在发包人认为的合理期限内负责修改或补充，逾期交付修改或补充后设计文件的，按本合同违约责任承担相应责任。由于设计人员错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费。出现上述情况的没收全部履约担保金，且赔偿对发包人造成的损失。

5、设计人配合发包人进行报批的相关流程，配合发包人做好相关的图纸交底工作；同时，须配合提供的效果图等彩图，发包人不再另行支付费用。

（二）限额设计的要求

1、严格限额设计，按照发包人预算控制施工图设计，严格控制技术设计和施工图设计的不合理变更。要优化设计，采用新技术，减少材料的使用数量或者种类；优化施工工艺，降低项目直接施工成本。

2、本工程设计为限额设计，因设计概算审查时超过项目批复所造成的设计修改产生的费用，由设计人承担。

（四）现场管理要求

1、设计人为本工程提供施工期间服务（包括到现场进行配合、解决有关问题和参加验收等），以上工作内容所涉及的费用已包含在合同价中，设计人不得要求再追加任何费用。

2、设计人各类事项的回复处理时间：一般事项不超过5个工作日，重要事项不超过2个工作日，紧急事项不超过4个小时出具设计意见。设计人必须按发包人要求做好施工现场设计服务，及时处理相关设计问题。

3、设计人需在提供施工图的同时提供图中所用材料、设备的技术参数及指标。根据设计成果，设计人提交设计选型报告、实物样板小样、样品选型手册等；设计小样需与效果保持一致，不得体现其品牌，不得唯一品牌指向性。设计参数不得唯一指向性，须满足多个品牌的通用性。设计单位不得私自在图纸中进行专利产品设计，确需采用性能优越的专利性产品时，应在设计前以正式函件告知建筑方，经建设方调研确认后方可进行设计。

4、工程联系单必须由发包人签发，严禁设计人直接向施工单位签发联系单；严格控制设计变更联系单，非发包人原因造成的重大设计变更由设计人承担责任。

5、本合同项目开工后，设计人应按发包人要求做好施工现场设计服务，及时处理相关设计问题。

6、设计人按合同规定时限交付设计资料及文件，并负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。

7、设计人需结合设计周期，编制设计大纲，并根据审批的设计大纲开展设计工作；

8、设计选用的材料、构配件、设备等应符合当地主管部门要求，且应注明规格、型号、性能等详细技术指标。除特殊要求外，设计人不得指定或变相指定生产厂、供应商。

9、设计人及时参加施工图会审和技术交底会议，技术交底应提供书面材料，详细交代设计意图、设计内容、提出设计质量要求、材料采购要求、关键工序和注意事项，认真听取发包人、施工单位、监理单位的意见，会后对设计进行优化并以书面形式及时通知各有关单位（后附相关单位提出的问题和答复意见）。

10、设计人建立设计人员通讯录并提交发包人备案，设计人应委派责任心与业务能力强的设计现场代表在现场服务，协助解决各种技术问题，如施工现场出现技术问题的，设计现场代表应按甲方通知要求到场协助解决问题。

11、设计人严格控制设计变更联系单，设计变更联系单必须经发包人书面同意，时间满足发包人要求；严禁设计人直接向施工单位签发联系单。

12、设计人参加分部分项工程验收、关键工序验收、中间验收、竣工验收，监督工程质量，保证项目实施内容、变更完整体现。

13、工程移交接管时，设计人会同施工单位编制项目使用说明书、维保手册，明确主体工程使用年限、维护管理标准要求和注意事项等内容。

#### 附件1：工程设计范围、阶段与服务内容

附件2：发包人向设计人提交的有关资料及文件一览表

附件3：设计人向发包人交付的工程 设计文件目录

附件4：设计人主要设计人员表

附件1

工程 设计范围、阶段与服务内容

一、本工程设计范围：

二、本工程设计阶段划分：

三、各阶段服务内容

#### 附件2

发包人向设计人提交有关资料及文件一览表

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 提交日期 | 有关事宜 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

（上表内容仅供参考，发包人和设计人应当根据项目具体情况详细列举）

#### 附件3

设计人向发包人交付的工程设计文件目录

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 提交日期 | 有关事宜 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |

特别约定：

1.在发包人所提供的设计资料（含设计确认单、规划部门批文、政府各部门批文等）能满足设计人进行各阶段设计的前提下开始计算各阶段的设计时间。

2.图纸交付地点：设计人工作地（或发包人指定地）。发包人要求设计人提供电子版设计文件时，设计人有权对电子版设计文件采取加密、设置访问权限、限期使用等保护措施。

3.如发包人要求提供超过合同约定份数的工程设计文件，则设计人仍应按发包人的要求提供，但发包人应向设计人支付工本费。

附件4

设计人主要设计人员表

| 本项目任职 | 姓名 | 职称 | 专业 | 执业或职业资格证明 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 |  |

第五章  投标文件格式

一、投标函

（招标人名称）：

一、根据已收到的（工程名称）招标文件，经我方研究招标文件和有关资料后，愿以人民币（大写）元（小写：元）的总价完成该项目的项目设计以及后期配合服务，严格履行投标人所应承担的责任和义务。

二、我方保证按投标文件中的报价和招标文件中的时间要求完成所有任务，并按有关程序和规定确保通过有关部门的审查。

三、如果我方中标，我方将保证按招标文件中要求的期限和金额及时提交履约保证金。

四、如果我方中标，我方将严格按照现行相关设计规范、标准等及时开展设计工作，并保证在确保设计质量的前提下，按照招标文件要求的工期和我方承诺的时限及时交付设计成果。

五、贵单位的招标文件及其附件、中标通知书、本投标文件将构成约束我们双方的合同。若本投标文件与贵单位的招标文件有不一致，以贵单位的招标文件为准。

投标人 （盖单位公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：年月日

二、法定代表人身份证明书

投标人单位名称：

投标人单位性质：

投标人单位地址：

成立时间：年月 日

经营期限：

姓名： 性别：

年龄：职务：

系：（投标人单位名称）的法定代表人。

法定代表人联系电话：

特此证明。

法定代表人身份证复印件贴于此处

投标人：（盖单位章）

日   期：年月日

三、授权委托书（如有授权）

本授权委托书声明：我（姓名）系（投标单位名称）的法定代表人，现授权委托（单位名称）    　　  （姓名）为我单位的合法代理人，以本公司的名义参加（招标单位名称）的
投标。代理人所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予承认。

代理人无转委权，特此委托。

代理人（签字）： 性别：年龄：

部门：职务：

投标单位（盖法人章）：

法定代表人（签字或盖章）：

法定代表授权委托人身份证复印件贴于此处

日期：    年    月    日

### 四、资格证明文件格式

正本/副本

东南大学南通海洋高等研究院展厅装修设计服务项目

投 标 文 件

（资格审查文件）

招   标   人：

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日   期：年月日

（一）投标人一般情况

| 1 | 企业名称 |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | 总部地址 |  |
| 3 | 当地代表处地址 |  |
| 4 | 电话 | 联系人 |
| 5 | 传真 | 电子邮箱 |
| 6 | 注册地 | 注册年份（请附营业执照复印件） |
| 7 | 公司资质等级证书号 （请附有关证书的复印件） |  |
| 8 | 公司（是否通过，何种）质量保证体系认证（如通过请附相关证书复印件，并提供认证机构年审监督报告） |  |
| 9 | 主营范围 1． 2． 3． 4． … … |  |
| 10 | 其他需要说明的情况 |  |

# （二）近三年工程营业额数据表

投标人名称：

| 近三年工程营业额 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 财 务 年 度 | 营 业 额（万元） | 备 注 |
| 第一年 （20 年） |  |  |
| 第二年 （20 年） |  |  |
| 第三年 （20 年） |  |  |

注：本表所填的年营业额为投标人每年从各招标人那里得到的已完项目收入总额。

# （三）财务状况表

一、开户银行情况

| 开户银行 | 名称： |  |
| --- | --- | --- |
|  | 地址： |  |
|  | 电话： | 联系人及职务： |
|  | 传真： | 电传： |

二、近三年每年的资产负债情况

| 财务状况 （单位） | 近三年（应分别明确公元纪年） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 第一年 | 第二年 | 第三年 |
| 1．总资产 |  |  |  |
| 2．流动资产 |  |  |  |
| 3．总负债 |  |  |  |
| 4．流动负债 |  |  |  |
| 5．税前利润 |  |  |  |
| 6．税后利润 |  |  |  |

# 三、为达到本项目现金流量需要提出的信贷计划（投标人在其他合同上投入的资金不在此范围内）

| 信贷来源 | 信贷金额（单位） |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |

# （四）拟派人员一览表

| 姓名 | 姓别 | 年龄 | 执业资格 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# （五）拟派往本工程项目设计负责人简历表

| 姓名 |  |  |  |  | 性别 |  |  |  |  | 年龄 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  |  |  | 职称 |  |  |  |  | 学历 |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  |  |  |  | 证书编号 |  |  |  |  |
| 在建和已完工程项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 项目名称 | 建设规模 |  |  | 在评价或 已完 |  |  | 时间 |  |  | 备注 |

# （六）类似项目一览表

| 工 程 名 称 | 建设单位 | 项目负责人 | 委托时间 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

（七）承诺书

：（招标人）

我方参加你方的（以下简称“本工程”）的投标，现我方法定代表人向你方慎重承诺：

1、我单位参与本工程投标，提交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。证件及有关附件是真实的，复印件与原件是一致的。绝无借资质、挂靠、提供虚假材料等违规现象。

2、我单位不参与任何串标围标等违法活动。

3、我单位遵守国家廉政相关规定，无失信、行贿等不良行为。

4、我方企业财务和经营状况良好，具备履行合同能力；未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；无因投标申请人违约或不恰当履约引起的合同争议纠纷及仲裁和诉讼记录。

5、招标文件限定的投标时间完全可以满足我方的正常投标。

6、我方对招标文件的所有内容均已充分理解。

7.若我单位未能兑现以上承诺，愿意接受投标保证金不予退还的处理，并愿意接受业主和监管部门的处罚。

对违反承诺内容所引发的一切责任与后果，我单位愿意承担。

投标人（盖单位公章）：

法定代表人或其代理人（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

第六章  评标办法（综合评估法）

一、根据《中华人民共和国招标投标法》、《工程建设项目勘察设计招标投标办法》、《建筑工程方案设计招标投标管理办法》及《江苏省招标投标条例》、《评标委员会和评标方法暂行规定》等有关法律法规，本着公平、公正、合理的原则，结合工程实际情况，从商务标、技术标两个方面进行综合评分。评分采用百分制，分项评分及总分均保留两位小数。

二、开标时，参加开标的授权委托人必须携带本人身份证原件和法定代理人授权委托书准时到场参加开标会议，否则不予接受其投标文件。开标时所有复印件的原件均需携带至开标现场备查。

三、评标时如遇特殊情况，由评标委员会研究决定或处理。处理结果概不向投标人解释。

四、评标程序

资格符合性评审→技术标评审（暗标评审）→商务标评审→确定中标候选人

五、投标人资格审查

投标人资格满足下列要求后方可进入后续评审。

资格审查标准汇总表

| 序号 | 项目内容 | 合格条件 | 需提供的证明材料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业法人营业执照 | 工商行政管理部门颁发的法人营业执照 | 有效的企业营业执照 |
| 2 | 企业资质类别 | 工程设计综合甲级资质或建筑工程设计事务所/建筑设计事务所甲级资质或建筑行业设计乙级（含）以上资质或建筑行业（建筑工程）专业设计乙级（含）以上资质 | 有效的企业资质证书 |
| 3 | 拟派项目负责人资质等级 | 具备国家一级注册建筑师执业资格，且注册单位为投标单位 | 拟派项目负责人相应的资格证书。 |
| 4 | 拟派项目负责人为企业正式人员 | 拟派项目负责人为企业正式人员 | 须提供拟派人员与投标企业双方签订的有效劳动合同及社保机构出具的由企业为拟派项目负责人缴纳的 2024年8月至 2025年1月连续 6 个月的社保缴费清单 |
| 5 | 企业履约情况 | 承诺书 | 企业法定代表人签名（或盖章）并加盖单位公章的承诺书（格式见招标文件“（七）承诺书”）。 |
| 注 | 以上1-5所有材料提供复印件并加盖单位公章。 |  |  |

本次资格审查采用合格制，各投标人只有满足资格审查必要合格条件后，方可参与后续的评审。

六、评分标准（满分100分）

（一）技术标评审（满分50分）

由评委根据以下内容进行综合评审后打分，取各评委打分的算术平均值为此项的最后得分。

| 评审内容 | 评分因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设计方案评分（50分） | 说明文字 | 设计定位合理明确，理解充分，对项目关键问题进行分析阐述；设计愿景具有前瞻性，理念新颖并富有创新意识，满足项目整体要求；设计风格符合项目定位要求；充分考虑绿色可持续性设计的要求。 （满分20分） | 20分 |
|  | 设计图纸 | 包括室内概念效果图，功能分区分析图，展陈流线分析图，灯光照明分析图等方面的内容。 （满分30分） | 30分 |

(二)商务标评审（50分）

本次投标报价采用固定总价报价。

1、确定有效报价：投标报价低于招标控制价的为有效报价（投标报价高于或等于招标控制价的做废标处理）。

本工程招标人设定招标控制价为人民币贰拾柒万元整（¥270000元）。

2、确定评标基准价：

A、若有效投标文件＜5 家时，所有有效投标文件的投标报价算术平均值为评标基准价；

B、若有效投标文件≥5家，去掉其中的1个最高价和1个最低价后取算术平均值为评标基准价。

3、计算投标报价得分

①投标人的投标报价与评标基准价相等的得15分；

②投标人的投标报价与评标基准价相比，每上浮1%扣0.1分，每下浮1%扣0.2分（不足1%时采用插入法），得分保留小数点后两位。

4、业绩得分

| 业绩评分标准 | 企业业绩 | 投标人自2023年1月1日（含）以来承接过室内设计合同业绩。有三个得15分，两个得10分，有一个得5分，最高得15分。（须提供设计合同关键页扫描件( 应能体现合同名称、设计内容、合同签订时间、合同签章页) （满分15分） |
| --- | --- | --- |
|  | 项目负责人业绩 | 项目负责人获得省级及以上(建设行政主管部门或勘察设计行业协会颁发的)二等奖及以上，两个得10分，一个得 5分，最高得10分。 （满分10分） |

5、项目组成员得分

| 项目组成员及其他 | 项目负责人 | 同时具有工程建设类正高级工程师及以上职称的加6分，具有工程建设类高级工程师职称的加3分，具有工程建设类工程师职称的加1分。 （满分6分） |
| --- | --- | --- |
|  | 建筑专业人员 | 具有国家一级注册建筑师执业资格的得3分，同时具有工程建设类高级工程师及以上职称的加1分，具有工程建设类工程师职称的加0.5分 （满分4分） |

（三）、确定中标人

评标委员会在评标报告上签字后，上述方法的评标基准价不因招投标当事人质疑、投诉、复议以及其它任何情形而改变（评标过程中的计算错误可作调整）。

1、各投标人总得分=技术标得分+商务标得分。评标委员会按照总得分由高到低的顺序推荐中标候选人，若总得分相同时以技术标得分高者优先，若技术标得分仍相同，则由招标人采用抽签的方式确定中标候选人顺序。

2、评标结果于评审结束后在东南大学南通海洋高等研究院官网上公示，公示期不少于三日。

七、如中标候选人自行放弃中标的，或在公示期间被举报经查证属实的，则取消中标候选人资格，并重新招标。

八、若本项目有效投标单位不足三家，可采用竞谈的方式确定第一中标候选人。

九、本工程评标办法的解释权属于评标委员会。